Daily SCRUM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Backlog | A faire | En cour | Finit |
|  |  |  | GIT NetBeans (sauf Romain) |
|  |  |  | GANTT |
|  |  |  | Recensement besoins  (Manque un détail) |
|  |  |  | Test |
|  |  |  | Migration BDD |
|  |  |  | Maquettage |
|  |  |  | Modélisation BDD |

Attentes : Finir la première itération (Sprint)

Fait cette séance : (08/03)

Organisation de l’équipe

Recensement des besoins

Mise en place de Github + liaison de NetBeans à Git

Fiche de tests afin de chercher des bugs dans l’application de base

Gantt prévisionnel réalisé afin de déterminé le temps et les tâches à suivre

En cours :

Maquettage (identification + menu fait) continuer à l’aide du cahier des charges (fiches de tests scénario)

Migration BDD vers Oracle

Modélisation BDD réalisation MCD, MLD, SQL

Fait cette séance (22/03)

Maquettage (identification + menu fait) continuer à l’aide du cahier des charges (fiches de tests scénario)

Migration BDD vers Oracle

Modélisation BDD réalisation MCD, MLD, SQL

Use case