DIANA Victor  
MONSERRAT Laetitia  
STEFANELLI Romain  
TALTAVULL Gaëtan

documentation technique



Sprint 3 : Spécification, codage et tests d’une fonctionnalité



Sommaire

[Tâches principales 2](#_Toc478662496)

[Organisation de l’équipe 2](#_Toc478662497)

[Mise en place des outils 2](#_Toc478662498)

[Recensement des besoins en formation et des moyens de formation 2](#_Toc478662499)

[Livrables Sprint 1 3](#_Toc478662500)

[Cahier de recette 3](#_Toc478662501)

[Daily Scrum 3](#_Toc478662502)

[Recensement des besoins 4](#_Toc478662503)

[Gantt 5](#_Toc478662504)

[Documentation des maquettes 5](#_Toc478662505)

[Modélisation BDD réalisation MCD, MLD, SQL 6](#_Toc478662506)

[MCD 6](#_Toc478662507)

[MLD 7](#_Toc478662508)

[SQL 7](#_Toc478662509)

[Tutoriel Migration Base de données Access vers Oracle 8](#_Toc478662510)

Suivi des rapports de visite par les visiteurs

Organiser le travail en équipe et préparer le Sprint 3 : le premier « livrable ».

# Tâches principales

# Livrables Sprint 3

Livrables faisant parti du troisième Sprint :

* Daily Scrum
* Gantt actualisé et prévisionnel
* UML Diagramme de classe
* Use case (diagramme des cas d’utilisation finaux)
* Documentation Technique Sprint 3 (ce document même)

## Daily Scrum 21\_4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A faire** | **En cours** | **Fait** |
|  |  | Daily Scrum du jour |
|  |  | Code de l’application accessible au maitre d’ouvrage |
|  |  | Maquettes d’interfaces graphique |
|  | Documentation technique |  |
|  | Document Répartitions des taches et des fonctions sprint 2 et 3 |  |
|  | Compléter le Rapport final |  |
|  | Diagramme de classes UML |  |
|  | Code disposé et commenté selon les normes |  |
|  | Sommaire du livrable |  |
| Application déployée et utilisable sur une plate-forme de test fonctionnel (ensuite, créer un raccourci sur le serveur de test de l'équipe) |  |  |
| (Facultatif) modifier les cas d’utilisations |  |  |
| Le diagramme de Gantt actualisé |  |  |
| Spécification, codage et Tests de la fonctionnalité |  |  |
| Vérifier tous les documents avant l’envoi du livrable |  |  |
| Jeu d’essai avec les codes d’accès des différents types d’utilisateurs |  |  |
| Diagramme des cas d’utilisation à jour |  |  |
| Les scénarios mis au point au moment de la livraison |  |  |
| Gantt actualisé |  |  |